陆丰市落实2017年棚户区改造目标

责任工作方案

为推进我市棚户区改造工作，确保完成汕尾市下达的2017年棚户区改造工作目标任务，特制订本方案：

一、指导思想

以改善群众居住条件为出发点和落脚点，围绕上级下达目标任务，加强统筹规划和宣传引导，切实采取有效措施，重点推进连片城市危旧房改造，大力发展保障性安居工程建设，努力将城市棚户区改造成为环境优美的新型社区。

二、目标责任

2017年汕尾市下达给我市的棚户区改造目标责任为开工建设城市棚户区改造住房60户，鉴于我市公产危旧房屋较多、分布较广的实际情况，为消除房屋安全隐患，切实改善公房住户的居住条件，按照量力而行、分步实施推进的原则，2017年目标任务分解下达到下列建设所分别为：陆城公房管理所14户，碣石建设所30户，南塘建设所16户。

三、建设标准

新建安置住房的单套建筑面积原则上控制在60平方米以内，配套分户厨卫，建设标准达到基本可入住条件。

四、改造方式

对连片的危旧房屋，采取集中新建回迁安置的方式改造，对零星分散的危旧房屋，采取原地改造安置与异地安置相结合的方式进行改造。

五、资金安排

资金预算720万元，其中:上级专项补助资金161万元，本级财政资金559万元。

六、时间安排

4-6月份，分解落实目标任务，完成城市棚户区改造住房项目选址、立项、旧危房屋拆除等前期工作。

7-9月份，完成项目勘探、设计、预算、资金落实工作，实施项目开工建设。

10-12月份,实施主体工程施工，按工期推进建设。确保完成汕尾市政府下达的目标任务。

七、落实配套政策和保障措施

（一）落实工作责任。由市政府统一部署、统一协调。市住建局作为牵头单位，负责指导各地组织实施棚户区改造，对项目建设进度和工程质量加强监督检查。市发改局负责棚户区改造的综合协调工作，要对棚改项目的立项审批开设绿色通道、特事特办；市国土资源局负责棚改项目土地供应和落实；市财政局负责按国家规定配套资金及对专项资金的监管,并及时足额拨付建设资金；审计、监察、人行、税务、统计等部门按照国家有关政策规定负责做好相关工作。

（二）落实税费减免政策。对棚户区改造项目，免征城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金。电力、通讯、市政公用事业等企业要对棚户区改造给予支持，适当减免入网、管网增容等经营性收费。

（三）做好安置工作。安置住房实行原地和异地建设相结合，优先考虑就地、就近安置，并结合实际情况，因地制宜，实行异地安置，切实做好安置工作。

（四）加强监督检查。市住建局要会同有关部门建立有效的督查制度，定期对各地棚户区改造工作进行全面督促检查；各地要加强监督检查，全面落实各项工作任务和政策措施。对工作不落实、措施不到位、建设进度缓慢、质量安全问题突出以及玩忽职守、弄虚作假的单位和责任人员，要按照有关规定给予严肃处理。